| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 3073/QĐ-UBND |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Việt Trì, ngày 21 tháng 11 năm 2007 |
| --- | --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cẩm Khê

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Nghị định: số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 103/TTr/SNN-BDA ngày 02/11/2007, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại Văn bản số 115/BC/SNN-TL ngày 01/11/2007 của Sở Nông nghiệp và PTNT, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 744/TT-KH&ĐT ngày 19/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cẩm Khê với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện             Cẩm Khê.

2. Địa điểm xây dựng: các xã: Chương Xá, Văn Khúc, huyện Cẩm Khê.

3. Hình thức đầu tư: xây dựng mới.

4. Diện tích sử dụng đất: 154ha.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư nông nghiệp và PTNT Nam Định.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng chính để chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản năng suất cao.

7. Loại, cấp công trình:

- Công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản

- Công trình: Công trình cấp V.

8. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

8.1. Quy mô đầu tư.

- Xây dựng các tuyến bờ bao chính kết hợp làm đường quản lý khai thác vào khu vực dự án.

- Xây dựng các cống tiêu thoát nước chính.

- Tổng diện tích ao nuôi là 117,1ha (xã Chương Xá: 59,7ha; xã Văn Khúc: 57,4ha).

8.2. Giải pháp thiết kế.

8.2.1. Xã Chương Xá

Tổng chiều dài tuyến bờ bao: 		2.266,0m.

- Cao trình đỉnh bờ bao: 			+18,5m.

- Chiều rộng mặt bờ bao: 			B = 3,5m

- Hệ số mái đắp bờ bao: 			m = 1,5.

- Đắp bờ bao đảm bảo dung trọng khô thiết kế ≥ 1,45T/m3, trên mặt bờ bao rải lớp cấp phối dày 20cm đầm chặt.

- Các cống tiêu thoát nước: Hình thức cống hộp, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, hệ dàn van bằng bê tông cốt thép mác 200, cánh cửa đóng mở bằng thép.

8.2.2. Xã Văn Khúc

- Tổng chiều dài tuyến bờ bao: 		2.745,0m

- Cao trình đỉnh bờ bao: 			+18,5m.

- Chiều rộng mặt bờ bao: 			B = 3,5m.

- Hệ số mái đắp bờ bao: 			m = 1,5.

- Đắp bờ bao đảm bảo dung trọng khô ≥1,45T/m3, trên mặt bờ bao rải lớp cấp phối dày 20cm đầm chặt.

- Các cống tiêu thoát nước: Hình thức cống là cống hộp, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, hệ dàn van bằng bê tông cốt thép mác 200, cánh cửa đóng mở bằng thép.

- Cống điều tiết: Hình thức là cống hở kết hợp cầu giao thông nội bộ, kết cấu bản đáy và tường bên bằng bê tông cốt thép mác 200, dầm cầu và mặt cầu bằng bê tông cốt thép mác 250, hệ dàn van bằng bê tông cốt thép mác 200, cánh cửa đóng mở bằng thép.

9. Tổng mức đầu tư: 			11.652.998.000,0 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 				8.058.723.000,0 đồng

- Chi phí QLDA: 			   	   175.922.000,0 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 	1.111.460.000,0 đồng

- Chi phí khác: 				   148.571.000,0 đồng

- Chi phí đền bù GPMB (tạm tính): 	1.200.000.000,0 đồng

- Chi phí dự phòng: 				   958.322.000,0 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2007 - 2008

- Giai đoạn 1 (quý IV năm 2007): Đắp 1,2km bờ vùng xã Văn Khúc.

- Giai đoạn 2 (năm 2008): Xây dựng các hạng mục còn lại.

Điều 2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thiết kế, thi công: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. UBND huyện Cẩm Khê tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ xây dựng công trình.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23/9/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê; các ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Đình Vượng (đã ký)