| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ ––––––– Số 24/CT-UB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Vĩnh Phú, ngày 4 tháng 6 năm 1993 |
| --- | --- |

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH  UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc khẩn trương giải phóng mặt bằng xâyd ựng trụ sở Tỉnh uỷ

-:-

Việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng khu trụ sở Tỉnh uỷ, mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Việt Trì hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng 1 cách chặt chẽ và đã có những chủ trương biện pháp giẻi quyết cho các hộ dân phải di chuyển về tiền đền bù, hỗ trợ khó khăn, địa điểm nơi di chuyển đến một cách rất thoả đáng, đúng chính sách và pháp luật, nhưng cho đến nay, công việc giải phóng mặt bằng chưa xong vẫn còn 16 hộ dân chây ỳ chưa chịu nhận tiền, nhận đất nơi đến và di chuyển để giải phóng mặt bằng, gây trở ngại lớn đến tiến độ khởi công công trình. Để đảm bảo hạn cuối cùng là 1/7/1993 tiến hành khởi công công trình, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, UBND phường Tân Dân phối hợp với các ngành nội chính các đoàn thể của thành phố và phường Tân Dân với các cơ quan, tổ chức có cán bộ, đảng viên có liên quan đến việc giải phóng mặt bằng khẩn trương tiến hành các biện pháp cần thiết, nhằm giải phóng xong mặt bằng trước 30/6/1993 như sau:

1- Những hộ dân đã nhận tiền, nhận đất phải tiến hành ngay việc chặt cây cối để đưa máy san ủi vào làm việc, đảm bảo giải phóng mặt bằng đến đâu, san ủi đến đó mới có thể kịp tiến độ khởi công công trình vào ngày 1/7/1993.

2- Những hộ chưa nhận tiền nhận đất ( đã được tính toán giải quyết mọi điều kiện rất thoả đáng), chậm nhất đến ngày 12/6/1993 phải nhận tiền nhận đất xong và phải tự tổ chức di chuyển giải phóng mặt bằng chậm nhất trước ngày 30/6/1993. Nếu hộ nào không chấp hành, UBND thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp cưỡng chế thực hiện.

Những hộ là cán bộ nhà nước và đảng viên thì yêu cầu các tổ chức cơ quan và đề nghị Đảng uỷ các cơ quan tỉnh, các chi đảng bộ trực thuộc có biện pháp giáo dục cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, tổ chức mình tự giác và nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của Đảng, quyết định của chính quyền nhà nước, bố trí thời gian cho họ nghỉ để thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Nếu không chấp hành thì một mặt UBND thành phố có biện pháp cưỡng chế thi hành như đã nói trên, mặt khác cơ quan, tổ chức phải tiến hành kiểm điểm và xử lý về mặt hành chính và xem xét tư cách đảng viên.

3- Đối với 2 hộ đã có đơn gửi UB thanh tra thành phố yêu cầu UBND thành phố giao cho cơ quan này tiến hành thanh tra, kết luận đúng sai và trả lời ngay cho đương sự xong trước ngày 10/6/1993.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND phường Tân Dân, Trưởng ban QLCT và đề nghị các ngành, cấp có liên quan triển khai thực hiện có kết quả và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ thị này được phổ biến tới từng hộ dân phải di chuyển.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Hải

(đã ký)