| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 2286/QĐ-UBND |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Việt Trì, ngày 10 tháng 9 năm 2007 |
| --- | --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v Duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Sở Y tế

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26        tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004; số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 909/TT-ĐT ngày 17 tháng 8     năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình, hạng mục công trình hoàn thành:

1. Tên công trình, hạng mục công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Sở Y tế.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng: Đơn vị chủ đầu tư.

4. Địa điểm xây dựng: Tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

5. Thời gian thực hiện: Khởi công tháng 5/2003 - hoàn thành 5/2005.

6. Đơn vị thi công: Công ty xây lắp hóa chất (Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam) + Công ty cổ phần bảo quản Lâm sản Hà Nội.

7. Lập quyết toán và bản vẽ hoàn công: Đơn vị thi công và đơn vị chủ đầu tư

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư: 				5.508.807.000,0 đồng

Trong đó:

- Xây lắp: 					5.173.712.000,0 đ

- Chi khác: 					335.095.000,0 đ

2. Nguồn vốn đầu tư: 			5.508.807.000,0 đ

Trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước (đã chi trả): 5.499.959.000,0 đ

- Vốn chủ đầu tư còn nợ phải trả: 	8.848.000,0 đ

3. Chi phí đầu tư được phép không tính  vào tài sản: 0

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

+ Công trình thuộc đơn vị tiếp nhận tài sản, quản lý, sử dụng:

- Tài sản cố định: 	5.508.807.000,0 đ

(Tài sản cố định mới tăng: Nhà làm việc 5 tầng đã được thi công hoàn thành theo thiết kế đã được phê duyệt).

- Tài sản lưu động: 0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Ghi giảm vốn đầu tư xây dựng công trình: 	5.508.807.000,0 đ

- Ghi tăng vốn cố định: 				5.508.807.000,0 đ

(Nguồn vốn thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Ghi tăng vốn và tài sản cố định: 		5.508.807.000,0 đ

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan: Quản lý về đầu tư xây dựng và sử dụng công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả cho các bên thực hiện số kinh phí 8.848.000,0 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Hải (đã ký)