| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ––––––– | –––––––––––––––––––––––– |
| Số: 583/QĐ-UBND | Việt Trì, ngày 16 tháng 3 năm 2007 |

QUYẾT ĐỊNH

V/v Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo,

nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, số                            209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29                 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số                              1521/UBND-XD2 ngày 15 tháng 8 năm 2006;

Xét đề nghị của: Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 90/KH&ĐT-VX ngày              01/3/2007, Sở Xây dựng tại Tờ trình số 46/SXD-KTGĐ ngày 22/01/2007, Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 50/TTr-BVT ngày 09/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

1. Tên dự án, công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên đất sử dụng hiện nay của Bệnh viện (tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì).

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, bền vững trong công tác chuyên môn của bệnh viện với quy mô 500 giường bệnh và đủ để phát triển lên quy mô phục vụ 700 giường bệnh.

5. Đầu tư:

5.1. Loại và cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

5.2. Về quy hoạch tổng mặt bằng: Theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng đã được điều chỉnh theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng.

5.3. Các hạng mục công trình đầu tư:

+ Các hạng mục phá dỡ:

- Nhà hành chính quản trị + nhà X quang.

- 01 khối nhà khoa lây.

- Khối nhà khoa dinh dưỡng.

+ Các hạng mục cải tạo, nâng cấp:

- Nhà khám bệnh đa khoa: Cải tạo từ nhà 3 tầng thành nhà 5 tầng (mở rộng khu sảnh, hành lang và bố trí các phòng chức năng)

- Khối nhà khoa sản, dinh dưỡng, nội: Cải tạo từ nhà 3 tầng thành nhà 5 tầng.

- Khối nhà khoa nhi và chuyên khoa: Cải tạo từ nhà 3 tầng thành nhà 5 tầng.

- Khối nhà khoa lây: Cải tạo từ nhà 1 tầng thành nhà 2 tầng.

- Nhà điều hành: Cải tạo từ đơn nguyên 3 tầng của khoa hồi sức cấp cứu cũ.

- Nhà điều trị tích cực theo hình thức xã hội hóa: Cải tạo từ đơn nguyên nhà 3 tầng khoa chấn thương, khoa đông y.

- Hệ thống đường nội bộ; hệ thống sân vườn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác.

+ Các hạng mục xây dựng mới:

- Nhà khám và chữa bệnh 7 tầng (số 2): Vị trí xây dựng đối xứng (qua khối nhà cầu giữa) với nhà khám chữa bệnh 7 tầng (số 1) đã xây dựng.

- Nhà ký túc xá cho sinh viên thực tập và người nhà bệnh nhân thuê ở: Công trình 3 tầng.

- Khối nhà mổ và điều trị tích cực: Công trình 3 tầng.

- Nhà khoa dinh dưỡng: Công trình 1 tầng.

- Trạm biến áp 750 KVA và đường dây cấp điện cao thế.

- Trang thiết bị gắn với công trình: Hệ thống thang máy.

5.4. Các chi tiết về quy mô; tiêu chuẩn, giải pháp thiết kế và các chi tiết cụ thể khác theo nội dung dự án đầu tư đã được chỉnh sửa theo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình duyệt.

6. Tổng mức vốn đầu tư: 	90.286,0 triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 		71.390,0 triệu đồng

- Chi phí thiết bị: 		8.500,0 triệu đồng

- Chi phí quản lý và chi phí khác: 	6.396,0 triệu đồng

- Chi phí dự phòng: 		4.000,0 triệu đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước; các nguồn vốn thực hiện theo hình thức xã hội hóa và tự huy động hợp pháp khác của đơn vị chủ đầu tư.

8. Các hạng mục công trình đã triển khai xây dựng thực hiện theo các nội dung đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện:

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2007 - 2010.

+ Triển khai thực hiện xây dựng các hạng mục công trình trên cơ sở thứ tự ưu tiên, bố trí được mặt bằng xây dựng, đảm bảo các hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn.

+ Năm 2007: Lập thủ tục, xây dựng các hạng mục công trình

- Nhà khám chữa bệnh 7 tầng (số 2).

- Trạm biến áp 750 KVA.

- Nhà ký túc xá cho sinh viên thực tập và người nhà bệnh nhân thuê ở (hạng mục này sử dụng nguồn vốn xã hội hóa).

+ Các hạng mục còn lại xây dựng vào các năm tiếp theo trên cơ sở đã cân đối được nguồn vốn để thực hiện và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

3. Thực hiện lập dự án, khảo sát thiết kế, thi công: Theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Hải (đã ký)