| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 3070/QĐ-UBND |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Việt Trì, ngày 21 tháng 11 năm 2007 |
| --- | --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo cơ đê Tả, sông Thao (đoạn Minh Nông - Cao Xá) thành đường giao thông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29             tháng 9 năm 2006, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 5400/BNN-ĐĐ ngày 16/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 890/SGTVT-KHKT ngày 17/10/2007, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 732/TT-KH&ĐT ngày 14/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án đầu tư xây dựng công  trình: Cải tạo cơ đê tả, sông Thao (đoạn Minh Nông - Cao Xá) thành đường giao thông với những nội dung cơ bản như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo cơ đê tả sông Thao (đoạn Minh Nông - Cao Xá) thành đường giao thông.

2. Tổ chức tư vấn lập dự  án: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Phú Thọ.

3. Địa điểm xây dựng: thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Để giảm tải về giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, tăng cường sự bền vững cho tuyến đê tả sông Thao đoạn                  Minh Nông - Cao Xá.

5. Quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

5.1. Quy mô đầu tư

- Cải tạo cơ đê tả sông Thao, đoạn xã Minh Nông, thành phố Việt Trì đến xã Cao Xá, huyện Lâm Thao thành đường cấp IV miền núi, chiều dài 4,08km.

- Mặt đường bê tông nhựa nóng hạt trung dày 7cm có môđuyn yêu cầu Ey/c ≥ 140MPa.

- Xây rãnh dọc chân đê để thu nước mặt và hệ thống cống tiêu nước ngang đường xuống chân cơ đê, xây dựng tường chắn đất chân đê.

- Tải trọng thiết kế mới các công trình trên tuyến: H30-XB80. Các công trình cũ còn tốt đảm bảo tải trọng H13 - X60 tận dụng sửa chữa, nối thêm để sử dụng.

5.2. Giải pháp xây dựng (thiết kế cơ sở):

a) Bình đồ: Cơ bản bám theo tuyến cơ đê cũ; bán kính đường cong bằng nhỏ nhất Rmin = 60m, châm trước 01 bán kính có RCT = 35m do hạn chế về mặt bằng.

- Tại vị trí giao với quốc lộ 2 thiết kế mở rộng nút giao, đào bỏ đoạn đê đất phía trái tuyến dài 150m và thay bằng tường chắn sóng bê tông cốt thép mác 200 đổ tại chỗ, 10m để một khe phòng lún, cao trình bằng cao trình đỉnh đê cũ.

- Tại các vị trí giao với tỉnh lộ 324 thiết kế nút giao cùng mức, mở rộng và vuốt nối êm thuận với mặt đường cũ.

- Những đường rẽ cũ là nền đất hoặc bê tông xi măng đã hư hỏng được thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận và đổ bê tông xi măng mác 250 dày 20cm đệm bạt chống mất nước và lớp cát sạn dày 5cm, xây bó bằng gạch chỉ.

b) Trắc dọc: Thiết kế bao trùm trên cơ đê hiện tại, độ dốc dọc lớn nhất imax = 5,71%.

c) Trắc ngang:

- Đường cấp IV miền núi: Chiều rộng nền đường Bnền = 7,50m, mặt đường Bmặt = 5,50m, lề đường Blề = 2x1,0m.

- Độ dốc ngang mặt đường i = 2%, lề đường i = 4% nghiêng về 2 phía (trong đường cong vuốt theo độ dốc siêu cao)

- Mái ta luy nền đắp 1/1,5; đào 1/1.

- Rãnh thoát nước dọc phía trái tuyến tiết diện chữ nhật bằng gạch chỉ xây vữa xi măng mác 75, đáy rãnh rộng 0,4m bằng bê tông mác 150 đệm cát sạn.

- Độ chặt nền đường: Đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95; riêng lớp đất từ đáy áo đường xuống 50cm đầm chặt đảm bảo K ≥ 0,98.

d) Kết cấu áo đường:

- Kết cấu mặt đường làm mới và kết cấu can cạp mở rộng từ trên xuống gồm: Lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7cm, tưới nhựa dính bám 1kg/m2, lớp móng cấp phối đá dăm loại I và lớp cấp phối đá dăm loại II.

- Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ từ trên xuống gồm: Lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7cm, tưới nhựa dính bám 1kg/m2 và lớp bù vênh bằng bê tông nhựa hạt trung.

- Lối rẽ thiết kế mặt đường bê tông xi măng mác 250 dày 20cm đệm bạt chống mất nước và lớp cát sạn.

e) Hệ thống thoát nước ngang đường:

- Các cống cũ còn sử dụng được nối thêm cho đủ chiều rộng nền đường, cống cũ có khẩu độ ≤ 50cm thay bằng cống mới khẩu độ ≥ 75cm, cống thiết kế mới khẩu độ ≥ 75cm. Đầu, thân và sân cống xây đá hộc vữa XM mác 100, ống cống bằng BTCT mác 200, tấm bản BTCT mác 250.

f) Tường chắn đất chân đê bằng bê tông mác 150, riêng đoạn từ km3+00 đến Km3+135 tường chắn bằng bê tông cốt thép mác 200 đỉnh tường bố trí tôn lượn sóng mạ kẽm.

g) Hệ thống phòng hộ: Lắp đặt theo điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam hiện hành, biển báo dùng biển phản quang, cột đỡ bằng thép ống, cọc tiêu dùng loại không cốt thép có KT (18 x 18 x 100)cm.

Nội dung chi tiết theo hồ sơ dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền               thẩm định.

6. Tổng mức đầu tư: 		16.266.427.000,0 đồng

(Mười sáu tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm hai mươi bẩy nghìn                đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 			12.847.357.000,0 đồng

- Chi phí QLDA + chi phí khác: 	  1.927.104.000,0 đồng

- Chi phí đền bù GPMB: 		       13.200.000,0 đồng

- Chi phí dự phòng: 			  1.478.766.000,0 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ.

2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2007 - 2008.

4. Thiết kế, thi  công: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Lâm Thao; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định                 thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Đình Vượng (đã ký)