PHỤ LỤC 01

Bảng 1.1. Khối lượng phát sinh rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành, thị (tính đến năm 2015)

| TT | Tên huyện, thành, thị | Tổng số khu dân cư (khu) | Khối lượng rác thải phát sinh (tấn/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đô thị | Nông thôn | Đô thị | Nông thôn |
| 1 | TP Việt Trì | 130 | 95 | 159 | 20,7 |
| 2 | Thị xã Phú Thọ | 38 | 69 | 29,4 | 13,3 |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 10 | 266 | 6 | 32,0 |
| 4 | Huyện Hạ Hòa | 11 | 283 | 7 | 32,4 |
| 5 | Huyện Thanh Ba | 12 | 244 | 7,1 | 33,3 |
| 6 | Huyện Phù Ninh | 23 | 176 | 13,3 | 26,5 |
| 7 | Huyện Yên Lập | 15 | 208 | 6,3 | 25,0 |
| 8 | Huyện Cẩm Khê | 13 | 292 | 5 | 39,7 |
| 9 | Huyện Tam Nông | 7 | 165 | 3,3 | 24,5 |
| 10 | Huyện Lâm Thao | 29 | 170 | 16 | 27,4 |
| 11 | Huyện Thanh Sơn | 16 | 269 | 4,9 | 34,2 |
| 12 | Huyện Thanh Thủy | 9 | 142 | 13,7 | 23,3 |
| 13 | Huyện Tân Sơn | - | 195 | - | 24,7 |
|  | Tổng | 313 | 2.574 | 271 | 357 |

PHỤ LỤC 01

Bảng 1.2. Công tác thu gom, phương tiện vận chuyển và hình thức xử lý rác thải của các huyện, thành, thị

| TT | Tên huyện, thành, thị | Công tác thu gom | Phương tiện vận chuyển | Hình thức xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tp. Việt Trì | Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì. 10 tổ vệ sinh môi trường, tổ tự quản | 02 Xe ép rác loại 9 m3, 09 xe ép rác loại 6 m3, 630 xe đẩy tay và xe tự chế | Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý. |
| 2 | Huyện Phù Ninh | Ban quản lý các công trình công cộng huyện. 02 tổ vệ sinh môi trường. | 01 ôtô ép rác loại 6m3; 01 ôtô 4 tấn và 30 xe đẩy tay. | Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý. Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản và Nhà máy Z121 tham gia hỗ trợ xử lý cho các khu của xã trên địabàn. |
| 3 | Huyện Lâm Thao | Ban quản lý các công trình công cộng huyện. 12 Hợp tác xã. Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tham gia thu gom, xử lý một số khu xung quanh nhà máy. | 02 xe Ô tô ép rác loại 6-6,5 tấn, 01 xe ô tô ép rác loại 5 tấn, 02 xe ô tô, 06 xe công nông, 05 xe lam 03 bánh, 88 xe gom rác 03 bánh, 32 xe cải tiến; 01 xe ép rác của Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức thu gom, vận chuyển cho 7 khu dân cư. | Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý. |
| 4 | Thị xã Phú Thọ | Công ty CP môi trường đô thị Phú Thọ; 06 tổ thu gom. | 03 Xe ép rác chuyên dụng; 06 công nông; | Vận chuyển về Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì xử lý và một số khu được Nhà máy Z121 hỗ trợ xử lý bằng lò đốt. |
| 5 | Huyện Tân Sơn | Người dân tự vận chuyển | Xe chở rác tự chế | Tự xử lý tại các gia đình, khu dân cư |
| 6 | Huyện Tam Nông | 7 hợp tác xã; 35 tổ vệ sinh môi trường; 6 tổ thu gom. | 01 Xe ô tô; 04 xe công nông; 91 xe đẩy tay | Đốt bằng lò đốt tại Hương Nộn, tự xử lý bằng chôn lấp, đốt thủ công |
| 7 | Huyện Thanh Thủy | 8 Hợp tác xã; 7 tổ vệ sinh môi trường | 04 Xe ô tô, xe công nông. 08 xe đẩy tay | Xử lý tại 02 lò đốt thị trấn Thanh Thủy và xã Hoàng Xá; tự xử lý tại gia đình |
| 8 | Huyện Thanh Sơn | Ban quản lý các công trình công cộng huyện. | 01 xe ép rác chuyên dụng, 50 xe đẩy tay. | Thu gom về khu xử lý rác của thị trấn, điểm tập kết và xử lý của xã |
| 9 | Huyện Yên Lập | 01 Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và công trình công cộng; 02 hợp tác xã; 06 tổ tự quản môi trường | 03 Ô tô; 21 xe đẩy tay. | Xử lý bằng lò đốt tại xã Ngọc Lập, thu gom về khu xử lý rác thải của huyện để chôn lấp và tự xử lý bằng cách đốt tại các điểm tập kết rác thải tập trung |
| 10 | Huyện Cẩm Khê | Ban quản lý các công trình công cộng; 02 tổ vệ sinh môi trường | 01 Xe ô tô 3,5 tấn; 05 xe đẩy tay, xe bò | Xử lý bằng lò đốt tại thị trấn Sông Thao, tự xử lý tại các khu dân cư, hộ gia đình |
| 11 | Huyện Hạ Hòa | Ban quản lý các công trình công cộng 05 tổ dịch vụ | Xe tải 5 tấn, xe tải nhỏ, xe công nông, xe trâu, xe bò | Xử lý bằng lò đốt tại xã Vô Tranh, tự xử lý tại các khu dân cư, hộ gia đình |
| 12 | Huyện Đoan Hùng | Ban quản lý các công trình công cộng 04 tổ dịch vụ | 04 Ô tô, 35 xe đẩy tay | Thu gom về bãi chôn lấp rác của huyện; chôn lấp thủ công tại các xã và hộ gia đình. |
| 13 | Huyện Thanh Ba | Ban quản lý các công trình công cộng huyện 9 tổ đội vệ sinh môi trường | Xe tải hạng nhẹ, xe cải tiến | Xử lý tại lò đốt, hố chôn tạm thời và tự xử lý tại gia đình |

Nguồn: Tổng hợp từ UBND các huyện, thành, thị.

PHỤ LỤC 02

Dự báo khối lượng rác thải phát sinh của các huyện, thành, thị đến năm 2020

| STT | Tên huyện, thành, thị | Dự báo dân số năm 2020 (người) | Dự báo khối lượng rác thải sinh hoạt năm 2020 (tấn/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đô thị | Nông thôn | Đô thị | Nông thôn |
| 1 | Thành phố Việt Trì | 140678 | 73369 | 197 | 37 |
| 2 | Thị xã Phú Thọ | 31194 | 46836 | 37 | 23 |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 7898 | 112606 | 8 | 56 |
| 4 | Huyện Hạ Hòa | 9470 | 114505 | 10 | 57 |
| 5 | Huyện Thanh Ba | 9659 | 117911 | 12 | 59 |
| 6 | Huyện Phù Ninh | 17597 | 93654 | 21 | 47 |
| 7 | Huyện Yên Lập | 8294 | 88437 | 8 | 44 |
| 8 | Huyện Cẩm Khê | 6560 | 140445 | 7 | 70 |
| 9 | Huyện Tam Nông | 4509 | 86596 | 5 | 43 |
| 10 | Huyện Lâm Thao | 21202 | 96954 | 21 | 48 |
| 11 | Huyện Thanh Sơn | 18311 | 120947 | 22 | 60 |
| 12 | Huyện Thanh Thủy | 6606 | 82548 | 7 | 41 |
| 13 | Huyện Tân Sơn | - | 87541 | - | 44 |
|  | Tổng số | 281.978 | 1.262.349 | 354 | 629 |
|  |  | 1.544.327 | 983 |

PHỤ LỤC 03

Một số nhiệm vụ, dự án, kế hoạch chủ yếu triển khai thực hiện

đến năm 2020

| TT | Tên nhiệm vụ/dự án/kế hoạch | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập và duy trì hoạt động của các công ty, HTX, tổ, đội hoặc tổ tự quản vệ sinh môi trường tại các xã | Nhiệm vụ | UBND huyện; UBND các xã | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đoàn thể | 2016-2018 |
| 2 | Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cho Phòng TN&MT các huyện, thành, thị trên địa bàn; | Kế hoạch | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài chính, UBND các huyện, thành, thị. | 2016-2020 |
| 3 | Đầu tư hoàn thiện bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại các huyện Yên Lập, Cẩm Khê | Nhiệm vụ | UBND các huyện, thành, thị | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành, thị | 2016-2018 |
| 4 | Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại các huyện: Thanh Sơn | Dự án | UBND các huyện Thanh Sơn | Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính | 2016-2018 |
| 5 | Đầu tư mô hình xử lý rác thải theo mô hình cụm xã bằng lò đốt | Nhiệm vụ | UBND các huyện | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính | 2016-2020 |
| 6 | Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 | Quyết định | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố | 2016-2018 |
| 7 | Xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải; dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt thay thế phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo Luật Phí và Lệ phí năm 2015 | Quyết định | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt | 2017 |
| 8 | Đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt triển khai trên địa bàn; xem xét đề xuất UBND tỉnh | Nhiệm vụ | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan liên quan | 2016-2018 |
| 9 | Hoàn thiện xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Trạm Thản tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh | Dự án | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH NN MTV Xử lý và Chế biến chất thải Phú Thọ | 2016-2018 |
| 10 | Xây dựng phương án cải tạo, khắc phục ô nhiễm Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì; Kho lưu giữ tạm thời chất thải sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Trạm Thản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định đảm bảo mục tiêu đã đề ra | Dự án | Công ty TNHH NN MTV Xử lý và Chế biến chất thải Phú Thọ | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch vả Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng | 2016-2017 |
| 11 | Đầu tư trang bị xe thu gom rác chuyên dụng cho các huyện để vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn. | Nhiệm vụ | UBND các huyện, thành, thị | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư | 2016-2020 |
| 12 | Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến công tác thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt đối với cộng đồng; | Nhiệm vụ | UBND các huyện, thành, thị | Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng | 2016-2020 |
| 13 | Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó cần nghiên cứu lựa chọn vị trí và xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn để thu nạp và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị và rác thải sinh hoạt các huyện phía nam sông Hồng; | Nhiệm vụ | Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành, thị. | 2019-2020 |

(Kinh phí của từng nhiệm vụ, dự án, kế hoạch nêu trên do cơ quan chủ trì xây dựng dự toán chi tiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện theo đúng lộ trình)

PHỤ LỤC 04

Bảng 4.1 Chỉ tiêu khu dân cư ở đô thị được thu gom, xử lý đến năm 2018 của các huyện, thành, thị

| TT | Tên huyện, thành, thị | Tổng số khu dân cư (khu) | Số khu đã được thu gom xử lý (khu) | Số khu phải tổ chức thu gom, xử lý đến 2018 (khu) | Biện pháp xử lý đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP Việt Trì | 130 | 130 | 130 | Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản |
| 2 | Thị xã Phú Thọ | 38 | 38 | 38 | Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 10 | 10 | 10 | Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản |
| 4 | Huyện Hạ Hòa | 11 | 8 | 11 | Đầu tư lò đốt rác tạm thời |
| 5 | Huyện Thanh Ba | 12 | 11 | 12 | Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản |
| 6 | Huyện Phù Ninh | 23 | 23 | 23 | Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản |
| 7 | Huyện Yên Lập | 15 | 10 | 15 | Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện |
| 8 | Huyện Cẩm Khê | 13 | 13 | 13 | Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện |
| 9 | Huyện Tam Nông | 7 | 2 | 7 | Đầu tư lò đốt rác tạm thời |
| 10 | Huyện Lâm Thao | 29 | 29 | 29 | Vận chuyển về NM rác tại Trạm Thản |
| 11 | Huyện Thanh Sơn | 16 | 16 | 16 | Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện |
| 12 | Huyện Thanh Thủy | 9 | 9 | 9 | Đầu tư lò đốt rác tạm thời |
| 13 | Huyện Tân Sơn | - | - | - | Chôn lấp tại bãi chôn lấp của huyện |
|  | Tổng | 313 | 299 | 313 |  |

PHỤ LỤC 04

Bảng 4.2 Chỉ tiêu khu dân cư tập trung ở nông thôn được thu gom, xử lý đến năm 2020 của các huyện, thành, thị

| TT | Tên huyện, thành, thị | Tổng số khu dân cư nông thôn (khu) | Số khu nông thôn tập trung cần thu gom, xử lý đến năm 2020 (khu) | Số khu đã được thu gom xử lý (khu) | Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2017 (khu) | Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2018 (khu) | Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2018 (khu) | Chỉ tiêu số khu phải tổ chức thu gom, xử lý năm 2020 (khu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP Việt Trì | 95 | 95 | 60 | 86 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Thị xã Phú Thọ | 69 | 69 | 38 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 266 | 170 | 20 | 25 | 30 | 78 | 90 |
| 4 | Huyện Hạ Hòa | 283 | 120 | 31 | 35 | 40 | 51 | 60 |
| 5 | Huyện Thanh Ba | 244 | 113 | 54 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Huyện Phù Ninh | 176 | 83 | 15 | 20 | 30 | 47 | 60 |
| 7 | Huyện Yên Lập | 208 | 123 | 34 | 37 | 40 | 60 | 80 |
| 8 | Huyện Cẩm Khê | 292 | 180 | 47 | 50 | 50 | 57 | 75 |
| 9 | Huyện Tam Nông | 165 | 145 | 42 | 47 | 50 | 55 | 60 |
| 10 | Huyện Lâm Thao | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 11 | Huyện Thanh Sơn | 269 | 120 | 4 | 19 | 34 | 41 | 48 |
| 12 | Huyện Thanh Thủy | 142 | 135 | 96 | 122 | 135 | 135 | 135 |
| 13 | Huyện Tân Sơn | 195 | 56 | 19 | 22 | 31 | 37 | 43 |
|  | Tổng | 2.574 | 1.579 | 630 (Đạt 40%) | 762 (Đạt 46%) | 854 (Đạt 54%) | 975 (Đạt 62%) | 1.065 (Đạt 67%) |

PHỤ LỤC 05

Bảng 5.1  Dự toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt của các huyện, thành, thị xử lý tập trung tại Nhà máy xử lý rác thải Trạm Thản

| TT | Tên huyện, thành, thị | Khối lượng rác thải được thu gom, xử lý năm 2020 (tấn/ngày) | Đơn giá (đồng/tấn) | Chi phí xử lý (đồng/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Đô thị | Nông thôn |  |  |
| 1 | TP Việt Trì | 234 | 197 | 37 | 390.000 | 91.260.000 |
| 2 | Thị xã Phú Thọ | 60 | 37 | 23 | 390.000 | 23.400.000 |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 27 | 8 | 19 | 390.000 | 10.530.000 |
| 4 | Huyện Thanh Ba | 31 | 12 | 19 | 390.000 | 12.090.000 |
| 5 | Huyện Phù Ninh | 37 | 21 | 16 | 390.000 | 14.430.000 |
| 6 | Huyện Lâm Thao | 69 | 21 | 48 | 390.000 | 26.910.000 |
|  | Tổng | 458 | 296 | 162 |  | 178.620.000 (65,2 tỷ/năm) |

PHỤ LỤC 05

Bảng 5.2  Dự toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt tại cơ sở xử lý của các huyện

| TT | Tên huyện, thành, thị | Khối lượng rác thải được thu gom, xử lý năm 2020 (tấn/ngày) | Đơn giá (đồng/tấn) | Chi phí xử lý (đồng/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Đô thị | Nông thôn |  |  |
| 1 | Huyện Hạ Hòa | 22 | 10 | 12 | 237.789 | 5.251.524 |
| 2 | Huyện Yên Lập | 25 | 8 | 17 | 66.904 | 1.667.454 |
| 3 | Huyện Cẩm Khê | 25 | 7 | 18 | 66.904 | 1.671.225 |
| 4 | Huyện Tam Nông | 21 | 5 | 16 | 237.789 | 4.907.100 |
| 5 | Huyện Thanh Sơn | 33 | 22 | 11 | 66.904 | 7.777.203 |
| 6 | Huyện Thanh Thủy | 46 | 7 | 39 | 237.789 | 10.933.270 |
| 7 | Huyện Tân Sơn | 10 | 0 | 10 | 66.904 | 2.307.163 |
|  | Tổng | 182 | 59 | 123 |  | 34.514.939 (12,6 tỷ/năm) |

PHỤ LỤC 05

Bảng 5.3 Dự toán kinh phí vận chuyển rác thải sinh hoạt của các huyện, thành, thị

| STT | Tên huyện, thành, thị | Khối lượng rác thải được thu gom, xử lý (tấn/ngày) | Đơn giá (đồng/tấn) | Chi phí vận chuyển (đồng/ngày) | Ghi chú (Vận chuyển bằng xe chở rác chuyên dụng dưới 10 tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Đô thị | Nông thôn |  |  |  |
| 1 | TP Việt Trì | 234 | 197 | 37 | 193.674 | 45.319.716 | Cự ly vận chuyển 40-45 km |
| 2 | Thị xã Phú Thọ | 60 | 37 | 23 | 133.568 | 8.014.080 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 27 | 8 | 19 | 133.568 | 3.599.306 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 4 | Huyện Hạ Hòa | 22 | 10 | 12 | 133.568 | 2.949.823 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 5 | Huyện Thanh Ba | 31 | 12 | 19 | 133.568 | 4.186.590 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 6 | Huyện Phù Ninh | 37 | 21 | 16 | 133.568 | 4.945.052 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 7 | Huyện Yên Lập | 25 | 8 | 17 | 133.568 | 3.328.926 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 8 | Huyện Cẩm Khê | 25 | 7 | 18 | 133.568 | 3.336.455 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 9 | Huyện Tam Nông | 21 | 5 | 16 | 133.568 | 2.756.358 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 10 | Huyện Lâm Thao | 69 | 21 | 48 | 184.324 | 12.718.356 | Cự ly vận chuyển 35-40 km |
| 11 | Huyện Thanh Sơn | 33 | 22 | 11 | 133.568 | 4.368.518 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 12 | Huyện Thanh Thủy | 46 | 7 | 39 | 133.568 | 6.141.306 | Cự ly vận chuyển 20 km |
| 13 | Huyện Tân Sơn | 10 | 0 | 10 | 133.568 | 1.295.952 | Cự ly vận chuyển 20 km |
|  | Tổng | 639 | 354 | 284 |  | 102.960.438 (37,6 tỷ/năm) |  |