UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH PHÚ THỌ			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------					  -------------

Số 402/QĐ-UB 			Việt trì, ngày 12 tháng 02 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch và

nhiệm vụ tu bổ đê địa phương năm 1999.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994.

- Căn cứ Pháp lệnh phòng chống lụt bão và quản lý đê điều.

- Căn cứ Quyết định số 185/1999/QĐ-UB ngày 25-1-1999 của UBND tỉnh V/v giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999.

- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tờ trình số 95/TT-ĐĐ ngày 8-2-1998.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao chỉ tiêu kế hoạch tu bổ đê địa phương năm 1999 như sau:

1. Kinh phí:

Tổng kinh phí: 1.915 triệu đồng

Trong đó: - Ngân sách tỉnh cấp 1.650 triệu đồng

- Huy động ở các địa phương từ quỹ phòng chống thiên tai, phần tỷ lệ được để lại ở địa phương theo Nghị định 50/CP và ngày công lao động công ích có giá trị 265 triệu đồng.

Chi tiết về kinh phí theo huyện, thành phố có danh mục kèm theo.

2. Thời gian thực hiện:

- Làm kè, cống kết thúc trước 30-4-1998.

- Đắp đê kết thúc trước ngày 31-5-1998.

Điều 2: Phân công trách nhiệm:

1. Chủ đầu tư: Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều.

2. Thiết kế: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng thuỷ lợi.

3. Thi công:

- Các hạng mục công trình đắp đê có sử dụng nguồn vốn của huyện từ quỹ phòng chống thiên tai và ngày công lao động công ích, giao UBND huyện, thành phố tổ chức công trường để thi công.

- Các hạng mục công trình khác sử dụng 100% vốn ngân sách tỉnh, giao đơn vị có đủ cách pháp nhân thi công.

4. Giao Sở Nông nghiệp và phát triên nông thôn thẩm định thiết kế, dự toán trình UBND tỉnh duyệt; thống nhất với các huyện, thành phố để các địa phương có kế hoạch huy động ngày công lao động công ích và bố trí quỹ phòng chống thiên tai thực hiện khối lượng tương ứng với giá trị đã giao tại điều 1 (Khối lượng các hạng mục công trình, UBND tỉnh sẽ giao sau khi Sở Nông nghiệp và PTNT trình thiết kế, dự toán); Thực hiện kiểm tra, giám sát đôn đốc tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành các công trình theo thời gian quy định ở điều 1 và nghiệm thu chất lượng công trình.

5. UBND các huyện, thành phố bố trí quỹ phòng chống thiên tai (phần được để lại ở địa phương) và lập kế hoạch huy đoọng ngày công lao động công ích để thực hiện kế hoạch tu bổ được giao tại điều 1. Việc huy động ngày công lao động công ích phải thực hiện đúng theo kế hoạch, đúng quy định hiện hành; trực tiếp tổ chức công trường thi công khối lượng đắp đê theo nội dung đã được giao ghi tại điều 2, nghiêm cấm việc giao thầu lại hoặc bán thầu dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Sở Tài chính vật giá cấp phát vốn và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Chủ tịch UBND các huyện: Tam Thanh, Sông Thao, Thanh Sơn, Hạ Hoà, Thanh Ba, Đoan Hùng, Phong Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục Đầu tư và phát triển, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều căn cứ quyết định thi hành.

KT/ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Thành

(Đã ký)

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TU BỔ ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số:402/QĐ-UB ngày 12-2-1999

của UBND tỉnh Phú thọ)

| Số TT | HẠNG MỤC - YÊU CẦU KỸ THUẬT | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Nhà nước cấp | Địa phương tự túc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tổng số | 1.915 | 1.650 | 265 |
| I | THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ | 345 | 260 | 85 |
| 1 | Bờ tả Lâm Hạc: áp trúc cơ đê | 45 | 30 | 15 |
| 2 | Đê bối Bạch Hạc: Đắp tôn cao | 300 | 230 | 70 |
| II | HUYỆN TAM THANH | 267 | 227 | 40 |
| a | Trả nợ năm 1998: |  |  |  |
| 1 | Kè Xuân Lộc, Đoan Hạ | 100 | 100 |  |
| b | Kế hoạch 199: |  |  |  |
| 1 | Tu sửa cống Đức Phong - Cổ Tiết: Thay MĐM V5, cánh thép, sửa hèm phai | 15 | 15 |  |
| 2 | Tu sửa cống Cỗu Bún - Thanh Uyên: Dàn van, MĐM, cánh thép | 22 | 22 |  |
| 3 | Đê Vực Trường - Hữu Thao: Cải tạo mặt đê bằng đất cấp 3 | 20 | 15 | 5 |
| 4 | Đê Hùng Đô, Tứ Mỹ (Hữu Bứa): Tôn cao, áp trúc, mở rộng, cải tạo mặt đê bằng đất cấp 3 | 80 | 55 | 25 |
| 5 | Đê Hương Nha: áp trúc, mở rộng, cải tạo mặt đê bằng đất cấp 3 | 30 | 20 | 10 |
| III | HUYỆN SÔNG THAO | 142 | 142 |  |
| 1 | Tu sửa cống Sai Nga: Dàn van, máy đóng mở | 22 | 22 |  |
| 2 | Tu sửa cống Tăng xá: Dàn van, cánh thép, máy đóng mở | 30 | 30 |  |
| 3 | Đê Sơn Tình | 90 | 90 |  |
| IV | HUYỆN HẠ HOÀ | .204 | 169 |  |
| a | Trả nợ năm 1998: |  |  |  |
| 1 | Kè Hiền Lương | 34 | 34 |  |
| b | Kế hoạch năm 1999: |  |  |  |
| 1 | Cống Đồng Láng - Hởu Bổng: Xây lại cống | 60 | 60 |  |
| 2 | Đê Đồng Bỗu - Bằng Giã: Cải tạo mặt đê bằng đất cấp 3 | 50 | 35 | 15 |
| 3 | Đê Đoan Thượng: Tôn cao, áp trúc, mở rộng mặt | 60 | 40 | 20 |
| V | HUYỆN THANH BA | 187 | 157 | 30 |
| a | Trả nợ năm 1998: |  |  |  |
| 1 | Cống Mạn Lạn | 60 | 60 |  |
| b | Kế hoạch 1999: |  |  |  |
| 1 | Tu sửa cống Nhất Liên Sơn: Sửa hèm phai, thay cánh thép | 17 | 17 |  |
| 2 | Đê Chí Chủ - Sơn Cương: áp trúc, mở rộng mặt đê | 70 | 50 | 20 |
| 3 | Đê Hoàng Cương: Đắp cơ thấp chống sủi | 40 | 30 | 10 |
| VI | HUYỆN ĐOAN HÙNG | 265 | 235 | 30 |
| 1 | Cống Ngòi úa - Nghinh Xuyên: Xây lại cống | 100 | 100 |  |
| 2 | Cống Đồng Chiềm - Phú Thứ: Xây lại cống | 80 | 80 |  |
| 3 | Tu sửa cống Đầu Cầu - Thị trấn Đoan Hùng: Nối dài cống | 15 | 15 |  |
| 4 | Đê Đại Nghĩa: Tôn cao, áp trúc, mở rộng mặt đê | 70 | 40 | 30 |
| VII | HUYỆN PHONG CHÂU | 145 | 105 | 40 |
| 1 | Đê Vĩnh Phú - Hồng Lô: Cải tạo mặt đê bằng đất cấp 3 | 70 | 50 | 20 |
| 2 | Bờ Hữu Lâm Hạc: áp trúc, mở rộng mặt | 75 | 55 | 20 |
| VIII | HUYỆN THANH SƠN | 30 | 25 | 5 |
| 1 | Đê Lương Nha - Tả Đà: Cải tạo mặt cơ đê bằng đất cấp 3 | 30 | 25 | 5 |
| IX | CÁC HẠNG MỤC KHÁC | 330 | 330 |  |
| 1 | Chi Ban quản lý dự án | 35 | 35 |  |
| 2 | Hạt quản lý đê Phong Châu: Hỗ trợ sửa chữa xây dựng kho, nhà làm việc | 95 | 95 |  |
| 3 | Kè Ngọc Tháp: Hỗ trợ phần xây lắp | 100 | 100 |  |
| 4 | Dự phòng | 100 | 100 |  |