| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ––––––– | –––––––––––––––––––––––– |
| Số: 816/QĐ-UBND | Việt Trì, ngày 16 tháng 4 năm 2007 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, mở rộng mạng

đến một số sở, ban, ngành và UBND huyện, tỉnh Phú Thọ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/NĐ-CP, ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;

Xét kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 50/SXD-KTKD, ngày 23/01/2007; Sở Bưu chính, Viễn thông tại Văn bản số 01/KQTĐ-BCVT ngày 05/12/2006, Sở Tài chính tại Văn bản số 12/TB-TC, ngày 09/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, mở rộng mạng đến một số sở, ban, ngành, và UBND huyện, tỉnh Phú Thọ, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên báo cáo đầu tư: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, mở rộng mạng đến một số sở, ban, ngành và UBND huyện, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty cổ phần đầu tư phát triển TDK.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu Văn phòng UBND tỉnh, mở rộng mạng đến một số sở, ban, ngành và UBND huyện đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và các mục tiêu do Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ đề ra:

- Bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu.

- Bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND huyện.

- Đảm bảo các điều kiện về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm của phòng làm việc của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Công trình gồm 3 hạng mục sau:

a) Hạng mục 1: Cung cấp cài đặt thiết bị, phần mềm cho Trung tâm tích hợp dữ liệu Văn phòng UBND tỉnh:

- Đầu tư thêm máy chủ, máy trạm phục vụ cho mở rộng các dịch vụ, phần mềm dùng chung như: Cổng điện tử, trang thông tin điều hành…

- Đầu tư các thiết bị kỹ thuật số phục vụ cho việc cung cấp dữ liệu cho trang thông tin điều hành, cổng thông tin điện tử Phú Thọ như máy quay kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số, màn hình máy tính LCD, máy tính để bàn với màn hình máy tính LCD.

- Các thiết bị phục vụ cho việc trình chiếu trong các cuộc hội thảo, hội nghị, đào tạo… như máy chiếu, màn chiếu.

b) Hạng mục 2: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trung tâm tích hợp dữ liệu Văn phòng UBND tỉnh:

Tiến hành nâng cấp, cải tạo về mặt xây dựng và bổ sung thêm thiết bị điện tử như sau:

- Thiết bị điện tử: Bổ sung thêm điều hòa nhiệt độ.

- Nâng cấp, cải tạo xây dựng gồm:

+ Cửa ra vào: Làm mới 1 bộ cửa đi bằng cửa gỗ nhóm S2 (1 bộ)

+ Cửa sổ: Thay khung cửa cũ, tháo dỡ toàn bộ cửa sổ cũ, lắp đặt cửa sổ mới bằng cửa pa nô gỗ nhóm S2 (8 bộ), làm mới tường ngăn nhôm kính thành 1 phòng máy chủ, 1 phòng làm kho.

+ Toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng và điện thiết bị được lắp đặt lại để làm trần và lát mới nền.

+ Nền nhà lát gạch men 300 x 300.

+ Trải thảm mới.

+ Làm mới hệ thống tiếp địa chống sét trên mái.

+ Tường nhà trong, ngoài cạo bỏ lớp vôi cũ, bả ma tít, sơn nước mầu trắng.

+ Toàn bộ hệ thống cửa hoa sắt được đánh rỉ và sơn lại một lớp sơn chống rỉ và hai lớp sơn màu vàng chanh.

+ Trần nhà được chống nóng bằng xốp dầy 10 cm gia cố trần, cố định xốp bằng các thanh gỗ.

+ Mái nhà được nối dài thêm để chống hắt.

+ Mở rộng hè bao quanh nhà làm việc.

c) Hạng mục 3: Cung cấp thiết bị máy chủ, máy tính, thiết bị mạng và mở rộng mạng LAN các sở, ban, ngành, UBND huyện. Cụ thể: Các Sở: Y tế, Giao thông - Vận tải, Thương mại và Du lịch; Báo Phú Thọ và UBND huyện Thanh Ba.

5. Địa điểm xây dựng: Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Y tế, Giao thông - Vận tải, Thương mại và Du lịch; Báo Phú Thọ và UBND huyện Thanh Ba.

6. Thiết bị sử dụng chính:

- Trang bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: HP SERVER HP ML370 T05 5060 SAS AP Svr (Hot-Plug) (01 chiếc); máy tính xách tay HP-NX6310 (02 chiếc); máy tính FPT-Elead E 615 (04 chiếc); màn hình tinh thể lỏng AUS (06 chiếc); máy in laser (04 chiếc); máy chiếu (01 chiếc); màn hình chiếu đứng 3 chân (01 chiếc); máy ảnh kỹ thuật số (01 chiếc); máy quét kỹ thuật số (01 chiếc); máy quay kỹ thuật số (01 chiếc); bộ nhớ máy tính để bàn RAM DIM 256MB (07 chiếc); USB flash 1.0GB (10 chiếc); bộ hiển thị văn bản: Bộ chia tín hiệu video (01 chiếc), Elead PC (01 chiếc); Ti vi phẳng LG 25" RT-25FB75VE (05 chiếc); điều hòa nhiệt độ Panasonic (01 chiếc); HP Omni Back (Data Protector) (01bộ); Clients access Licence for Windows 2003 Server Enterprise (20 bộ).

- Trang bị cho các sở, ban, ngành và UBND huyện Thanh Ba: Modem Dial-up (05 chiếc); thiết bị mạng LAN Switch 8 ports (10 chiếc); UPS 1000 VA cho máy chủ (05 chiếc); UPS 500 VA cho máy trạm (19 chiếc); máy chủ ELEAD Server S506 DualCore (05 chiếc); máy trạm FPT - ELEAD (19 chiếc); Modem ADSL (05 chiếc).

7. Tổng mức đầu tư: 1.191.677.273 đồng. Trong đó:

a) Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và mở rộng mạng đến một số sở, ban, ngành, UBND huyện Thanh Ba: 997.598.273 đồng, gồm:

- Chi phí thiết bị: 	842.258.801 đồng.

- Chi phí xây lắp: 	91.050.605 đồng.

- Chi phí khác: 	64.288.867 đồng.

b) Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: 194.079.000 đồng, gồm:

- Chi phí xây dựng: 					168.952.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án và chi phí khác: 	16.127.000 đồng, gồm:

+ Chi phí quản lý dự án: 				10.705.000 đồng.

+ Chi phí khác: 					5.422.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 					9.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn xây dựng cơ bản thuộc Ngân sách Nhà nước Trung ương cấp cho Đề án 112 của tỉnh Phú Thọ.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 4/2007 đến tháng 10/2007

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Thực hiện theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Báo Phú Thọ; UBND huyện Thanh Ba; Công ty cổ phần đầu tư phát triển TDK và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Hải (đã ký)