| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 355/KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 29 tháng 01 năm 2015 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

TRỒNG CÂY, TRỒNG RỪNG NĂM 2015,

VÀ TỔ CHỨC "TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN

BÁC HỒ” XUÂN ẤT MÙI - NĂM 2015

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1. Mục đích: Đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân năm mới; góp phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng và hiệu quả của rừng; phấn đấu nâng độ che phủ rừng của tỉnh năm 2015 đạt 50,8%.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sát sao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán theo kế hoạch tỉnh giao.

- Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi - năm 2015 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, huy động mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, học sinh cùng tham gia.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2015:

1.1. Chỉ tiêu kế hoạch.

- Trồng cây phân tán: 1.055 nghìn cây.

- Trồng rừng tập trung: 6.484,3 ha, bao gồm:

+ Trồng rừng tập trung theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: 3.431,8 ha (Trồng rừng phòng hộ: 172,5 ha, trồng rừng đặc dụng: 159,3 ha, trồng rừng sản xuất: 3.100,0 ha).

+ Trồng rừng nguyên liệu giấy tập trung của Tổng công ty giấy Việt Nam: 1.543,6 ha

+ Các thành phần kinh tế khác tham gia trồng: 1.508,9 ha

(Chi tiết tại Phụ biểu số 01)

1.2. Thời gian thực hiện: Hoàn thành kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán trong vụ Xuân; vụ Thu tập trung cho trồng dặm và chăm sóc, bảo vệ.

2. Kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi - năm 2015.

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch.

- Trồng cây phân tán: 517 nghìn cây;

- Trồng rừng tập trung: 650,0 ha.

(Chi tiết tại Phụ biểu số 02)

2.2. Thời gian, địa điểm thực hiện: 01 tháng, bắt đầu từ ngày 24/02/2015 (Tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi 2015) đến ngày 24/3/2015. Địa điểm tại tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ biểu 02).

- Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi - năm 2015 cấp Quốc gia tại tỉnh Phú Thọ (có kế hoạch riêng).

- Lễ hưởng ứng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi - năm 2015 của các huyện, thành, thị tổ chức vào vào sáng ngày 24/02/2015 (Trường hợp địa phương nào không bố trí được theo thời gian nêu trên thì chuyển sang các ngày kế tiếp gần nhất).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch trồng cây, trồng rừng và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi 2015: Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả kinh tế và tác dụng nhiều mặt của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn gen và tính đa dạng sinh học của rừng; phổ biến và giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các mô hình trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế, các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế đồi rừng và quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.

2. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2015 và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi 2015:

- Rà soát quy hoạch và hiện trạng quỹ đất lâm nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch về trồng cây, trồng rừng năm 2015 đã được UBND tỉnh giao, phân bổ chi tiết cho các xã, phường, thị trấn; cụ thể hoá địa điểm trồng cây, trồng rừng, địa điểm phát động Tết trồng cây, đồng thời chỉ đạo khẩn trương thực hiện các bước khảo sát, thiết kế, lập dự toán, xử lý thực bì, cuốc hố,  chuẩn bị đầy đủ về vật tư phân bón, nhân lực... đảm bảo cho kế hoạch.

- Chỉ đạo đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kịp thời vụ nguồn cây giống lâm nghiệp phục vụ kế hoạch trồng cây phân tán, trồng rừng tập trung: Khẩn trương ký kết hợp đồng cung ứng, dịch vụ cây giống lâm nghiệp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống có uy tín, có đủ điều kiện theo Pháp lệnh giống cây trồng; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu cây giống, cây giống không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đưa vào trồng.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, các biện pháp thâm canh rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ cây rừng sau khi trồng; hướng dẫn bón lót và bón thúc phân đầy đủ, trồng dặm để đảm bảo mật độ, chăm sóc đủ lần, đủ lượt, ...

(Yêu cầu các công việc nêu trên hoàn thành xong trước Tết Nguyên Đán Ất Mùi - năm 2015).

3. Giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây phân tán và cây rừng sau trồng để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, cây sinh trưởng, phát triển tốt.

4. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cung ứng dịch vụ giống lâm nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về giống cây trồng lâm nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2015 và Kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Mùi - năm 2015; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn lựa chọn cơ cấu các giống cây lâm nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chuẩn bị đủ số lượng, chất lượng giống và cung ứng kịp thời vụ đáp ứng kế hoạch tỉnh giao.

- Chỉ đạo quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây lâm nghiệp theo Pháp lệnh Giống cây trồng và Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn.

2. UBND các huyện, thành, thị:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tại mục III Kế hoạch này.`

- Kết thúc kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2015, tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh. Riêng kế hoạch Tết trồng cây: Báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/4/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.

3. Tổng công ty giấy Việt Nam: Chỉ đạo các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết trồng rừng nguyên liệu giấy tập trung, chuẩn bị quỹ đất, cây giống, hiện trường trồng rừng và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt kế hoạch của đơn vị.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tích cực tham gia nội dung của kế hoạch.

5. Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo nội dung số 1 mục III Kế hoạch này.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); - TTTU, TTHĐND (b/c); - CT và các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; - VPTU, VPĐĐBQH&HĐND tỉnh; - Các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh; - UBND các huyện, thành, thị; - Tổng công ty Giấy Việt Nam; - Đài PT-TH, Báo Phú Thọ; - CVP và các PCVP UBND tỉnh; - NCTH; - Lưu: VT, KT5. (110b) | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Hoàng Công Thủy |
| --- | --- |

| Biểu số 01: KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY, TRỒNG RỪNG NĂM 2015 |  |
| --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) |  |
| STT | Huyện, thành, thị | Trồng cây phân tán (1000 cây) | Trồng rừng tập trung (ha) | Ghi chú |
|  |  |  | Tổng cộng | Trong đó |  |
|  |  |  |  | Trồng rừng phòng hộ | Trồng rừng đặc dụng | Trồng rừng sản xuất | Chia ra |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chương trình BVPTR | Tổng công ty giấy Việt Nam | Các thành phần kinh tế khác |  |
|  | Toàn tỉnh | 1,055 | 6,484.3 | 172.5 | 159.3 | 6,152.5 | 3,100.0 | 1,543.6 | 1,508.9 |  |
| 1 | Thanh Sơn | 156 | 1,095.8 | 53.3 |  | 1,042.5 | 500.0 | 210.0 | 332.5 |  |
| 2 | Yên Lập | 120 | 1,020.4 | 66.9 |  | 953.5 | 500.0 | 270.0 | 183.5 |  |
| 3 | Cẩm Khê | 260 | 388.5 |  |  | 388.5 | 250.0 |  | 138.5 |  |
| 4 | Đoan Hùng | 60 | 946.4 |  |  | 946.4 | 420.0 | 168.6 | 357.8 |  |
| 5 | Hạ Hoà | 70 | 826.4 |  |  | 826.4 | 500.0 | 255.0 | 71.4 |  |
| 6 | Thanh Ba | 40 | 208.4 |  |  | 208.4 | 150.0 |  | 58.4 |  |
| 7 | Phù Ninh | 24 | 105.8 |  |  | 105.8 | 100.0 |  | 5.8 |  |
| 8 | Thanh Thuỷ | 20 | 112.7 |  |  | 112.7 | 100.0 |  | 12.7 |  |
| 9 | Tam Nông | 35 | 150.0 |  |  | 150.0 | 80.0 | 20.0 | 50.0 |  |
| 10 | Tân Sơn | 185 | 1,617.9 | 52.3 | 159.3 | 1,406.3 | 500.0 | 620.0 | 286.3 |  |
| 11 | Lâm Thao | 40 | 6.0 |  |  | 6.0 |  |  | 6.0 |  |
| 12 | TP. Việt Trì | 15 | - |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| 13 | TX. Phú Thọ | 30 | 6.0 |  |  | 6.0 |  |  | 6.0 |  |

| Biểu số 02: KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015 |
| --- |
| (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /01/2015 của UBND tỉnh) |
| STT | Huyện, thành, thị | Trồng cây phân tán (1.000 cây) | Trồng rừng tập trung (ha) | Địa điểm dự kiến phát động Tết trồng cây |
| Toàn tỉnh | 517 | 650.0 |  |
| 1 | Thanh Sơn | 63 | 26.5 | Xã Cự Thắng |
| 2 | Yên Lập | 120 | 100.0 | Xã Hưng Long |
| 3 | Cẩm Khê | 120 | 10.0 | Xã Tiên Lương |
| 4 | Đoan Hùng | 60 | 100.0 | Xã Phương Trung |
| 5 | Hạ Hoà | 16 | 100.0 | Thị trấn Hạ Hòa |
| 6 | Thanh Ba | 20 | 5.0 | Xã Khải Xuân |
| 7 | Phù Ninh | 24 | 105.8 | Thị trấn Phong Châu |
| 8 | Thanh Thuỷ | 20 | 112.7 | Xã Hoàng Xá |
| 9 | Tam Nông | 25 | 80.0 | Xã Cổ Tiết |
| 10 | Tân Sơn | 15 | 10.0 | Xã Kiệt Sơn |
| 11 | Lâm Thao | 31 | - | Trường THCS Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao |
| 12 | TP. Việt Trì | 3.0 | - | Công viên Văn Lang, Phường Tiên Cát |
| 13 | TX. Phú Thọ | 0.4 | - | Xã Hà Lộc |