UỶ BAN NHÂN DÂN	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚ	   	      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––			           –––––––––––––––––––

Số: 905/QĐ-UB	                        Vĩnh Phú, ngày 22  tháng 12  năm 1990

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V/v thanh quyết toán khối lượng xây dựng

cơ bản hàng năm và quy định có liên quan đến

giá thành xây dựng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Nghị định 385/HĐBT ngày 7/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ quản lý XDCB;

Căn cứ tình hình biến động giá cả trong năm 1990 và những năm tới, để tăng cường trách nhiệm trong công tác lập thiết kế dự toán thanh và quyết toán công trình xây dựng cơ bản;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh trong hội nghị giao ban ngày 31/11/1990;

Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu và duyệt quyết toán tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Việc thanh và quyết toán công trình XDCB phải tuân theo các quy định sau:

1. Giá thành công trình XDCB được lập, duyệt quyết toán và thanh toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước và căn cứ vào bộ đơn giá XDCB tại quyết định 515/QĐ-UB ngày 08/8/1990 của UBND tỉnh. Phần trượt giá do giá vật tư, vật liệu tăng được cộng thêm trên cơ sở có hoá đơn chứng từ mua hợp pháp và không vượt khung giá thị trường tại thời điểm theo thông báo giá của Sở Tài chính Vật giá và một số mặt hàng nhà nước công bố giá (như xi măng, thép, xăng dầu…). Thông báo giá hàng chuẩn của Sở Tài chính Vật giá được dùng làm mốc chuẩn (đối chứng) để khống chế, kiểm tra khi duyệt trượt giá trong quyết toán. Đối với loại vật tư vật liệu không có trong danh mục thông báo của Sở Tài chính Vật giá giao hội đồng duyệt quyết toán tỉnh xác định khung giá thời điểm để làm căn cứ cho việc duyệt quyết toán. Người sử dụng và cung cấp hoá đơn chứng từ mua bán vật tư vật liệu khống, sai thực tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Trong quá trình thi công các công trình XDCB khi có biến động giá cả, vật liệu, đơn giá nhân công, phụ khí… phải kịp thời có biên bản nghiệm thu khối lượng giữa A-B phần đã thi công, nghiêm cấm việc lợi dụng đưa khối lượng thi công thời điểm giá thấp sang thời điểm giá cao để hưởng chênh lệch giá.

3. Tất cả mọi công trình XDCB kể cả công trình sửa chữa lớn sử dụng nguồn vốn ngân sách, vốn tự có hình thành từ nguồn ngân sách vốn tín dụng đầu tư, vốn viện trợ, vốn liên doanh liên kết, kinh phí sự nghiệp mang tính chất XDCB, hoặc công trình ngân sách hỗ trợ một phần vốn đều phải trình, duyệt quyết toán công trình có giá trị tổng quyết toán dưới 100 triệu đồng, do Sở Xây dựng duyệt, trên 100 triệu đồng do Hội đồng nghiệm thu thu quyết toán tỉnh duyệt.

Những công trình trồng rừng trồng chè nếu thuộc nguồn vốn tín dụng thì do ngân hàng đầu tư phát triển nghiệm thu duyệt quyết toán, nếu thuộc nguồn vốn ngân sách thì uỷ nhiệm cho ngành nghiệm thu duyệt quyết toán, những công trình sử dụng hoàn toàn vốn tự có uỷ nhiệm cho Giám đốc Sở ngành chủ quản duyệt quyết toán, hội đồng duyệt quyết toán tỉnh sẽ bố trí kiểm tra một số công trình do ngành được uỷ nhiệm duyệt. Những công trình thuộc nguồn vốn do các Bộ đầu tư thẳng nếu Bộ uỷ nhiệm cho UBND tỉnh làm chủ đầu tư thì cũng thực hiện các nội dung của quyết định này.

4. Khi trình duyệt quyết toán, chủ công trình phải kèm theo cả hồ sơ hoàn công, các hoá đơn chứng từ nhật ký công trình và các hồ sơ cần thiết khác, coi đây là hồ sơ không thể thiếu được để làm căn cứ xét duyệt, trường hợp cần thiết, hội đồng có thể kiểm tra thực địa tại công trình. Sau khi quyết toán được duyệt, A-B mới được thanh toán hết với nhau.

5. Thời hạn trình duyệt quyết toán sau khi kết thúc công trình:

- Nửa tháng đối với công trình có tổng giá trị từ 100 triệu đồng trở xuống.

- Chậm nhất 1 tháng đối với công trình có tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Các công trình XDCB không hoặc chưa trình duyệt xong quyết toán trong năm thì sẽ không được chi và thông báo vốn cho các năm sau. Thủ trưởng cơ quan gây ra việc chậm có phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả gây ra.

6. Phần vốn đầu tư được cắt giảm do duyệt quyết toán thu được, nếu thuộc nguồn vốn nào thì nộp trả về nguồn vốn đó. Trường hợp có nhiều nguồn vốn đầu tư tham gia thì nộp trả theo tỉ trọng vốn đầu tư.

Điều 2: Trách  nhiệm lập và duyệt dự toán thiết kế, quyết toán các công trình XDCB.

1. Căn cứ thời điểm giá, các chế độ chính sách, các định mức kinh tế kỹ thuật của TW và của tỉnh, nếu là sai từ 5 đến 10% so dự toán hoặc quyết toán được duyệt thì cơ quan lập dự toán và quyết toán phải phạt 1% giá trị lập sai đó. Nếu sai trên 10% so dự toán, quyết toán được duyệt thì phải phạt 3% của giá trị tính sai đó.

2. Cơ quan được phân cấp phê duyệt dự toán và quyết toán theo quyết định của tỉnh duyệt sai, nếu bị phát hiện sai phải sửa lại thì phải chịu phạt 2% số sai đó.

3. Nguồn tiền phạt:

- Cơ quan thiết kế hoặc xây lắp làm sai thì phạt trừ vào quỹ tiền lương, tiền thưởng hoặc quỹ phúc lợi.

- Chủ đầu tư (Ban quản lý công trình) lập sai thì phạt trừ vào khoản chi phí khác của Ban quản lý công trình đó.

- Các tổ chức duyệt được uỷ nhiệm duyệt hoặc tham mưu duyệt dự toán, quyết toán sai thì phải khấu trừ vào quỹ lương hoặc thưởng của tổ chức đơn vị đó.

Trách nhiệm cụ thể của cá nhân đã gây ra hậu quả bị phạt do tổ chức đơn vị đó tự xử lý.

4. Sử dụng tiền phạt:

- Khoản tiền phạt do việc lập dự toán sai thì cơ quan xét duyệt dự toán có thu hoặc ( có thể thông qua Sở Tài chính Vật giá để thu tiền phạt)  để chi phí cho các hoạt động kiểm tra xét duyệt dự toán.

- Khoản tiền phạt do lập quyết toán sai thì do cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu thanh quyết toán thu ( có thể thu thông qua Sở Tài chính Vật giá) và quản lý để chi cho các hoạt động của Hội đồng và trích thưởng cho đơn vị, cá nhân có thành tích do UBND tỉnh xét cụ thể.

- Việc thu chi các khoản tiền phạt phải có hoá đơn chứng từ và quyết toán với Sở Tài chính hàng năm.

- Khoản tiền phạt do cơ quan duyệt dự toán quyết toán sai do UBND tỉnh quyết định thu và trích 50% thưởng cho đơn vị, cá nhân đã phát hiện, còn 50% nộp ngân sách tỉnh.

Điều 3: Về giá thiết kế phí và chi phí lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.

1. Tạm thời giảm 15% giá thiết kế phí so với đơn giá quy định tại quyết định số 95/BXD ngày 11/4/1989 của Bộ Xây dựng nhằm đảm bảo phù hợp thực tiễn hiện nay.

2. Việc thanh toán tiền thiết kế, chi phí luận chứng KTKT và trách  nhiệm của cơ quan khảo sát thiết kế lập luận chứng KTKT thực hiện theo quyết 385/HĐBT ngày 7 tháng 11 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng; và các quy định hiẹn hành của Nhà nước và chỉ được thanh toán đúng những phần việc đã làm. Những phần việc không làm hoặc không đầy đủ (như khảo sát) sử dụng thiết kế đấu, định hình phải áp dụng chi phí quy định.

Điều 4: Giám đốc Sở Xây dựng chủ đầu tư cùng Sở Tài chính Vật giá, Uỷ ban kế hoạch tỉnh, Ngân hàng đầu tư và phát triển Vĩnh Phú hướng dẫn kiểm tra giám sát thực hiện quyết định này.

Điều 5: Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị, các ban quản lý công trình, các chủ đầu tư, các đơn vị thi công trong và ngoài quốc doanh, các tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, được áp dụng ngay cho việc quyết toán các công trình XDCB.

Từ năm 1990, những điểm quy định tại các văn bản trước đây trái với những điểm quy định trong quyết định này đều bãi bỏ.

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lâm

(Đã ký)