# UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH PHÚ THỌ		           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-:-                                               ----------------------------------------------

Số: 249/QĐ-UB                           Việt Trì, ngày 09 tháng 02 năm 1998

## QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ tu bổ

đê địa phương năm 1998.

--------

## CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994.

- Căn cứ pháp lệnh phòng chống lụt bão và quản lý đê điều.

- Căn cứ quyết định số 166/QĐ-UB ngày 20/01/1998  của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1998.

- Xét đề nghị của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tờ trình số 46/TT ngày 03/02/1998.

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao chỉ tiêu kế hoạch tu bổ đê địa phương năm 1998 như sau:

1- Khối lượng thi công

- Đào đắp đất: 43180 m3

- Xây lát: 512 m3

2- Kinh phí:

Tổng kinh phí: 1333 triệu đồng

Trong đó: - Ngân sách tỉnh cấp 1200 triệu đồng.

- Địa phương tự túc từ quỹ phòng chống thiên tai và ngày công nghĩa vụ có giá trị 133 triệu đồng.

Chi tiết khối lượng và kinh phí phân theo huyện, có danh mục kèm theo.

3- Thời gian thực hiện:

- Làm kè, cống kết thúc trước 30-4-1998

- Đắp đê kết thúc trước 31-5-1998.

Điều 2: Phân công trách nhiệm:

1- Chủ đầu tư: Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều.

2- Thiết kế: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng thuỷ lợi.

3- Thi công:

- Các hạng mục công trình đắp đê có sử dụng nguồn vốn của huyện từ quỹ phòng chống thiên tai và ngày công nghĩa vụ giao UBND huyện (thành, thị) tổ chức công trường thi công.

- Các hạng mục công trình khác sử dụng 100% vốn ngân sách tỉnh giao đơn vị có đủ tư cách pháp nhân thi công.

4- Giao Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định thiết kế, dự toán (không phải lập dự án khả thi) trình UBND tỉnh duyệt, làm việc với UBND các huyện, thành, thị tập hợp việc bố trí quỹ phòng chống thiên tai và huy động ngày công nghĩa vụ để thực hiện khối lượng và giá trị theo chỉ tiêu kế hoạch ghi tại điều 1 báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở Tài chính-Vật giá biết. Thực hiện kiểm tra giám sát tiến độ thi công và nghiệm thu chất lượng công trình.

5- UBND các huyện, thành, thị lập kế hoạch và bố trí quỹ phòng chống thiên tai và huy động ngày công nghĩa vụ theo kế hoạch được giao ghi tại điều 1, trực tiếp tổ chức công trường thi công khối lượng đắp đê theo nội dung được giao ghi tại điều 2, nghiêm cấm việc giao thầu lại hoặc bán thầu dưới bất kỳ hình thức nào.

6- Sở Tài chính- Vật giá cấp phát vốn và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, chủ tịch UBND các huyện: Tam Thanh, Sông Thao, Hạ Hoà, Thanh Ba, Đoan Hùng, Phong Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá, Cục trưởng Cục đầu tư phát triển, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều căn cứ quyết định thi hành./.

K/T CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

PHÓ CHỦ TỊCH

# LÊ ĐÌNH THÀNH

(Đã ký)

KẾ HOẠCH TU BỔ ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 1998 TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo quyết định số: 249/QĐ-UB ngày 09-2-1998 của UBND tỉnh Phú Thọ)

| Số TT | Vị trí hình thức tu bổ | Khối lượng (m3) | Kinh phí (Triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất | Xây lát | Tổng | NN cấp | ĐP tự túc |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng số: | 43.180 | 412 | 1.333 | 1.200 | 133 |  |
| I | Thành phố Việt Trì | 3.000 |  | 40 | 30 | 10 |  |
| 1 | Đắp áp trúc bờ Tả Lâm Hạc | 3.000 |  | 40 | 30 | 10 |  |
| II | Huyện Tam Thanh | 8.300 |  | 225 | 210 | 15 |  |
| 1 | Kè La Phù (trả nợ năm 1997) |  |  | 105 | 105 |  |  |
| 2 | Thay cánh thép cống Hiền quan 1 - Hữu Thao |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 3 | Tôn cao áp trúc CTM K52(K55,7 Vực Trường - HT | 5.000 |  | 40 | 40 |  |  |
| 4 | Tôn cao áp trúc đê Tứ Mỹ - Hữu Bứa | 3.300 |  | 50 | 35 | 15 |  |
| 5 | Thay máy đóng mở V10 cống Thượng Lộc |  |  | 10 | 10 |  |  |
| III | Huyện Sông Thao | 11.380 | 2 | 148 | 125 | 23 |  |
| 1 | Đắp cơ đe ngòi Me - Sơn Tình | 6.000 |  | 60 | 60 |  |  |
| 2` | Sửa dàn van cống Phùng xã K27,9 Hữu Thao | 400 | 2 | 10 | 10 |  |  |
| 3 | Đắp hàn khẩu đê Tạ Xá | 980 |  | 10 | 2 | 8 |  |
| 4 | Hai cống Tạ Xá (2V5) |  |  | 15 | 15 | 0 |  |
| 5 | Thay cánh thép, sửa dàn van cống Sai Nga |  |  | 13 | 13 |  |  |
| 6 | Kênh cống Yên Tập | 4.000 |  | 40 | 25 | 15 |  |
| IV | Huyện Hạ Hoà | 5.000 | 500 | 183 | 173 | 10 |  |
| 1 | áp trúc đê Lệnh Kanh | 3.000 |  | 30 | 20 | 10 |  |
| 2 | Kè Hiền Lương (tiếp 1997) - Hữu Thao) | 2.000 | 500 | 80 | 80 |  |  |
| 3 | Thay cánh thép cống ngòi Trang |  |  | 30 | 30 |  |  |
| 4 | Trả nợ kè Lệnh Khanh năm 1997 |  |  | 43 | 43 |  |  |
| V | Huyện Thanh Ba | 4.000 | 10 | 230 | 210 | 20 |  |
| 1 | Đắp cơ đê Hoàng Cương K38( K39 | 4.000 |  | 50 | 30 | 20 |  |
| 2 | Dàn van, cánh thép, máy đóng mở cống Mạn Lạn |  | 10 | 180 | 180 |  |  |
| VI | Huyện Đoan Hùng | 5.000 |  | 95 | 75 | 20 |  |
| 1 | Tôn cao áp trúc đê Phong Phú - Thọ Sơn- Tả Chảy | 3.000 |  | 50 | 40 | 10 |  |
| 2 | Tôn cao áp trúc đê Đại Nghĩa - Tả Lô | 2.000 |  | 30 | 20 | 10 |  |
| 3 | Thay MĐM cống ngòi Dầu Hữu Đô |  |  | 15 | 15 |  |  |
| VII | Huyện Phong Châu | 6.500 |  | 232 | 197 | 35 |  |
| 1 | Tôn cao, áp trúc K49 ( K52 An Đạo - Bình Bộ - H.Lô | 3.500 |  | 40 | 25 | 15 |  |
| 2 | Xử lý sạt bờ hữu Lâm Hạc | 3.000 |  | 50 | 30 | 20 |  |
| 3 | Xử lý cống Tiên Du (tiếp 1997) - Hữu Lô |  |  | 142 | 142 | - |  |
| VIII | Chi khác |  |  | 180 | 180 |  |  |
| 1 | Chi Ban nquản lý dự án |  |  | 35 | 35 |  |  |
| 2 | Chuẩn bị đầu tư 1998 (thanh toán phần chưa được đầu tư) |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 3 | Kháo sát lập quy hoạch nâng cấp hệ thống đê đến năm 1010 |  |  | 95 | 95 |  |  |
| 4 | Dự phòng |  |  | 30 | 30 |  |  |