Phụ lục I

CHI TIẾT KẾ HOẠCH HIỆN ĐẠI HÓA THỦY LỢI 5 NĂM TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày      tháng      năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

| TT | Nhiệm vụ | Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi |
| 1 | Xây dựng, ban hành kế hoạch | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị và Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Quý III/2017 |
| 2 | Tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung và kế hoạch thực hiện với UBND các huyện, thành, thị và toàn ngành | Gửi tài liệu kế hoạch được phê duyệt tới các huyện, thành, thị và các sở ngành liên quan | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị; các sở, ngành và Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Quý III/2017 |
| 3 | Tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung và kế hoạch thực hiện cấp huyện với UBND cấp xã | Gửi tài liệu kế hoạch được phê duyệt tới UBND các xã, phường, thị trấn | UBND các huyện, thành, thị | UBND các xã, phường, thị trấn | Quý III/2017 |
| II | Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch thuộc lĩnh vực theo quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh các Quy hoạch thủy lợi, cấp nước sinh hoạt | Báo cáo đánh giá | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Hàng năm |
| III | Thực hiện các nhiệm vụ QLNN |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch hiện đại hóa thủy lợi 5 năm | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị; các sở, ngành và Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Năm 2017 |
| 2 | Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị | Năm 2018 |
| 3 | Xây dựng kế hoạch thành lập, củng cố các tổ chức dùng nước | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị | Năm 2017 |
| 4 | Bổ sung quy trình vận hành các hồ chứa | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Hàng năm |
| IV | Xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công nhằm thực hiện mục tiêu của Kế hoạch |
| 1 | Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi | Báo cáo đánh giá | Sở Nông nghiệp và PTNT | Chi cục Thủy lợi, UBND các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Quý II/2017 |
| 2 | Xây dựng Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng | Danh mục công trình và tiến độ thực hiện | Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành, thị | UBND các xã, phường, thị trấn | Hàng năm |
| 3 | Xây dựng Kế hoạch duy tu, sửa chữa các công trình Thủy lợi | Danh mục công trình và tiến độ thực hiện | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị và Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Hàng năm |
| 4 | Xây dựng Kế hoạch duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn | Danh mục công trình và tiến độ thực hiện | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị | Hàng năm |
| 5 | Xây dựng các mô hình tưới hiện đại, tiết kiệm nước cho lúa, bưởi, chè, rau | 04 mô hình tưới | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị | Năm 2017 |
| V | Công tác đào tạo, tập huấn |
| 1 | Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thủy lợi, trọng tâm là cán bộ cấp Sở, huyện và thủy nông cấp tỉnh | Khóa đào tạo, tập huấn | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị, UBND và Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Hàng năm |
| 2 | Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nước sạch, trọng tâm là cán bộ ở cấp huyện và cấp xã | Khóa đào tạo, tập huấn | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn | Hàng năm |
| 3 | Đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi ở cấp xã | Khóa đào tạo, tập huấn | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn | Hàng năm |
| 4 | Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy lợi. | Khóa đào tạo, tập huấn | Bộ NN và PTNT | UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT | Hàng năm |
| VI | Tổng kết, rút kinh nhiệm quá trình triển khai thực hiện kế hoạch | Hội nghị cấp tỉnh | UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành, thị, Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ | Năm 2020 |