UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------				-------------------------------

Số:  10/QĐ-UB	                        Vĩnh Phú, ngày 06  tháng 01 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA  UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch công tác tu bổ đê điều năm 1994

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 30/6/1989;

- Xét yêu cầu nhiệm vụ tu bổ đê, kè, cống năm 1994 và đề nghị của Sở Thuỷ lợi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. a) Nay giao chỉ tiêu kế hoạch công tác tu bổ đê kè, cống năm 1994 cho các đơn vị, địa phương như sau:

(có danh mục kèm theo)

b) Thời gian hoàn thành công trình:

- Làm kè, cống xong trước 30/4/1994.

- Đắp đê xong trước 31/5/1994.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tỉnh: các huyện, thành, thị, các Công ty xí nghiệp xây dựng biện pháp thi công cụ thể thực hiện đúng hạng mục công trình theo đềo án, dự toán được duyệt.

Điều 3. Ngoài phần ngân sách Nhà nước (Bộ, tỉnh) cấp, các huyện, thành thị phải huy động đủ số ngày công nghĩa vụ (huy động trực tiếp hoặc thu 3 kg thóc 1 ngày công) và quỹ tu bổ đê điều - phòng chống thiên tai theo kế hoạch để đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 4. a) Sở Thuỷ lợi có trách nhiệm duyệt đồ án, dự toán đê địa phương và trình Bộ duyệt đồ án, dự toán để Trung ương giao cho các huyện, thành, thị và các Ban chỉ huy công trường trước khi thi công. Sở Thuỷ lợi giao cho Ban quản lý công trình đê điều cùng với UBND các huyện, các đơn vị thi công ký kết hợp đồng, giải phóng mặt bằng (nếu có), tổ chức thi công kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình, xử lý những vướng mắc trong quá trình thi công. Nghiệm thu khối lượng và chất lượng thanh quyết toán công trình cho các đơn vị thi công.

b) Sở Tài chính - Vật giá, Ngân hàng đầu tư căn cứ chỉ tiêu kế hoạch để cấp phát vốn theo tiến độ thực hiện, có thể ứng trước một phần kinh phí ban đầu để các đơn vị thi công mua vật tư, thiết bị, nhiên liệu tổ chức thi công và quyết toán công trình khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ban ngành: Tài chính Vật giá, Ngân hàng đầu tư, Thuỷ lợi, Thanh Tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm thi hành.

TM. UBND TỈNH VÍNH PHÚ

K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN LÂM

(Đã ký)

Huyện Vĩnh Lạc

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A | VỐN TRUNG ƯƠNG CẤP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lấp 2 ao Kim xá Tả Phó đáy K14/3 và 14/8 | 5.000 |  |  |  |  | 18.000 | 70 | 50 | 20 | UBND huyện Vĩnh Lạc | Thủ công |
| 2 | Lấp 5 ao Yên Lập (K19/7, 20/2, 20/6, 20/7,20/8 Tả đáy | 3.000 |  |  |  |  | 13.500 | 40 | 40 | - | CTXDTLI | '' |
| 3 | Lấp ao Việt Xuân K22 Tả P/đáy | 1400 |  |  |  |  | 11.800 | 20 | 20 | - | '' | '' |
| 4 | Lấp Ao sen Bồ sao K2/5-2/7 Tả hồng | 8000 |  |  |  |  | 1000 | 90 | 90 | - | CTN Liên Sơn | Tàu hút |
| 5 | Lấp hồ Quảng Cư Tả hồng | 45000 |  |  |  |  | 1.000 | 560 | 560 | - | XNTN Việt Trì | '' |
| 6 | Cải tạo mặt đê K17-18 và 22-25 Tả Hồng | 2.800 |  |  |  |  | 500 | 120 | 50 | 70 | UBND huyện Vĩnh Lạc | Cơ giới + Thủ công |
| 7 | Điếm canh đê K14,17 Tả Phó Đáy K9 Tả Hồng |  |  |  |  |  |  | 60 | 30 | 30 | '' | Thủ công |
| 8 | Dốc lên xuống K20/K15 Tả Phó Đáy K15,20,27 Tả Hồng |  |  |  |  |  |  | 66 | 15 | 41 | '' | '' |
|  | Cộng | 65.200 |  |  |  |  | 45.800 | 1.026 | 865 | 161 |  |  |
| B | ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đê Bối đoạn trường C2 V.Linh - Đ. Tự | 10000 |  |  |  |  | 15000 | 45 | 30 | 15 | UBND huyện | Thủ công |

Huyện Tam Đảo

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A | Đê Trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo mặt đê K5 và K8 Tả Phó đáy | 2.100 |  |  |  |  | 8000 | 60 | 25 | 35 | UBND huyện Tâm Đảo | Thủ công |
| 2 | Cống hương đình K8 + 500 Tả Phó đáy |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | Công ty TN L Sơn | '' |
| 3 | Cống núi di K8 + 650 Tả Phó đáy |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 1 | '' | '' |
|  | Cộng | 2.100 |  |  |  |  | 8.000 | 76 | 40 | 36 |  |  |

Huyện Mê Linh

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A | Đê Trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lấp ao văn khê K41/9 - 42/1 Tả Hồng | 22.000 |  |  |  |  | 1.000 | 300 | 300 |  | Cơ Giới bộ | Cơ giới |
| 2 | Đắp đê Hoàng Kim K41/3 - 41/6 Tả Hồng | 4.500 |  |  |  |  | 18.000 | 60 | 50 | 10 | UBND huyện Mê Linh | T.Công |
| 3 | Cải tạo mặt đê K35 - 35/8 và 42/3 - 44/3 Tả Hồng | 4.200 |  |  |  |  | 1.000 | 140 | 60 | 60 | '' | C. giới + TC |
| 4 | Điếm Canh đê K38 + 500 T. Hồng |  |  |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 | UBND huyện Mê Linh | Thủ công |
|  | 30.700 |  |  |  |  | 20.000 | 520 | 420 | 100 |  |
| B | Đê Địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo đê bá hanh HTKP năm 93 | 2700 |  |  |  |  | 22.000 | 66 | 25 | 41 | UBND huyện Mê Linh | TC + C Giới |
| 2 | Cải tạo làm tiếp 4 km 1994 | 1.400 |  |  |  |  | 16.000 | 48 | 18 | 30 | '' | '' |
| 3 | Đắp đê hữu Cà Lồ (Đ sắt + trủơ UB) | 7.500 |  |  |  |  | 10.000 | 32 | 25 | 7 | '' | Thủ công |
| 4 | Cống đồng sai Tiền châu Hữu Cà Lồ |  | 20 | 40 | 500 | 1V5 | 600 | 35 | 30 | 5 | Công ty TNL. Sơn | " |
| 5 | Cống Nam Viên K.phục M. rộng C hộp |  |  | 125 | 300 |  | 3.000 | 70 | 60 | 10 | XNTN V.Trì | " |
| 6 | Cống đầm láng tả Bá Hanh |  | 52 |  | 400 | 1V5 | 100 | 8 | 8 | 0 | UBND huyện | " |
|  |  | 11600 | 72 | 165 | 1200 | 53200 | 259 | 166 | 93 |  |  |  |

Huyện Lập Thạch

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A | Vốn Trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kè vườn Hồng Tả lô K37 + 800 | 2500 |  |  |  |  |  | 300 | 100 | 200 | CTXDTL 2 | Thủ công |
| B | Đê địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đắp đê hữu sông đáy (Đồng ích) | 15.000 |  |  |  |  | 24.000 | 72 | 50 | 22 | CTXDTL 1+ T/C | " |
| 2 | Đê tả Sông Lô (Tứ yên) | 3.000 |  |  |  |  | 5.400 | 16 | 10 | 6 | UBND huyện Lập Thạch | " |
| 3 | Kè vườn Hồng tả Sông Lô tiếp 200 m đá | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 110 | 110 | 0 | CTXDTL2 | Thủ công |
| 4 | Cống cầu triệu hữu Sông Đáy |  |  |  |  | 1V10 |  | 5 | 5 | 0 | CTTN L. Sơn | " |
| 5 | Cống cầu thai tả Sông Lô |  |  |  |  | 1V10 |  | 5 | 5 | 0 | " | " |
| 6 | Cống đồng lọc Đồng ích hữu đáy |  | 5 | 8 | 300 | 1V3 |  | 10 | 10 | 0 | " | " |
|  |  | 20.000 | 5 | 8 | 300 |  | 31.400 | 218 | 190 | 28 |  |  |

Huyện Phong Châu

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A | Đê Trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lấp 02 ao Thanh Sơn K73 + 73/3 Tả Thao | 8.000 |  |  |  |  | 500 | 80 | 80 |  | XNTN Việt Trì | Tầu hút |
| 2 | Lấp ao Vĩnh Lại K90+90/5 Tả Thao | 6.000 |  |  |  |  | 20.000 | 40 | 20 | 20 | UBND huyện | Thủ công |
| 3 | Cải tạo mặt đê K80 - 84 tả thao | 2.800 |  |  |  |  | 1.000 | 110 | 40 | 70 | " | Cơ giới + TC |
| 4 | Điếm canh đê K84,K93/4 T.Thao |  |  |  |  |  |  | 40 | 20 | 20 | " | Thủ công |
| 5 | Dốc lên xuống K84 Tả thao |  |  |  |  |  |  | 14 | 5 | 9 | " | " |
| 6 | Khoan P.V đê tả thao K82-84 | 6000m sâu |  |  |  |  |  | 80 | 80 | CTXDTLợi |  | Cơ giới |
| 7 | Kè lê tính tu sửa mở số 1 - II | 500m3 đá |  |  |  |  |  | 80 | 80 | CTXDTLI |  | Thủ công |
|  |  | 23.300 |  |  |  |  |  | 444 | 325 | 119 |  |  |
| B | Đê địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bờ hữu lâm hạc - Cao xá | 800 |  |  |  |  | 16.000 | 48 | 30 | 18 | UBND huyện | Thủ công |
| 2 | Hỗ trợ bờ tả TB lê tính sử lý 1993 | 3.000 |  |  |  |  | 6.000 | 30 | 15 | 15 | " | " |
| 3 | Cống bình bộ hữu lô (hỗ trợ) |  | 30 |  |  |  |  | 40 | 25 | 15 | " | " |
| 4 | Cống trạm bơm Hùng Lô |  | 20 | 20 | 30 | 1V5 |  | 30 | 25 | 5 | " | " |
|  |  | 11.000 | 50 | 20 | 300 |  |  | 148 | 95 | 53 |  |  |

Thành Phố Việt Trì

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A | Đê Trung ương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | Lấp ao Sen + đắp cơ đê k104/2 -:- 104/7 tả thao Cải tạo mặt đê hữu Lô K 61 -:- 65 Điếm canh đê K65 Hữu Lô | 26.700 2.800 --------- 29.500 |  |  |  |  | 26.000 6.000 --------- 32.000 | 240 100 20 --------- 360 | 240 40 10 ------ 290 | 60 10 ------ 70 | XNTN V.Trì + UBND T.phố UBND T.phố " | Tầu hút + thủ công Thủ công +cơ giới Thủ công |
| B 1 | Đê địa phương Đắp đê bao Bạch Hạc | 6.000 -------- 6.000 |  |  |  |  | 15.000 -------- 15.000 | 35 ------- 35 | 25 ------ 25 | 10 ------ 10 | UBND T.Phố | Thủ công |

HUYỆN SÔNG THAO

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A 1 2 3 4 5 | Đê địa phương Đắp đê Ngòi Dành ( Tăng Xá + Tuy Lộc) Cống ngòi Mỹ đồng lâm hữu Thao; Cống Sơn Tình II tả ngòi Me Cống Phùng Xá hữu Thao; Cống Tàng Xá Tuy Lộc. | 10.000 -------- 10.000 | 3 2 2 ------ 7 | 10 ----- 10 | 800 500 500 400 ------ 2.200 | 1V10 1V 5 1V 5 1V 5 --------- | 15.000 1.000 200 1.300 100 -------- 17.600 | 45 25 14 24 8 --------- 106 | 30 25 14 14 8 ------ 91 | 15 0 0 10 ------ 10 | UBND Huyện XNTN Việt Trì | Thủ công |

HUYỆN ĐOAN HÙNG

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A 1 2 B 1 2 3 4 | TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ Đê Đoan Hùng hữu Lô Đại Nghĩa Cống ngòi Ấp Tả Sông Chảy K3 ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG Đê hữu Lô đoạn Ngọc Túc - Chí Đám; Đê tả Sông Chảy Vân Du tiếp 1992; Cống Xuân thịnh Vụ Quang hữu Lô; Lấp đồng tháp Phú Thứ tả Lô | 15.000 --------- 15.000 15.000 7.00 --------- 22.000 |  | 18 ----- 18 12 4 ----- 16 | 600 ------ 600 400 500 ------ 900 | 1V5 --------- 1V5 --------- | 30.000 --------- 30.000 29.000 11.000 400 300 --------- 40.700 | 80 30 --------- 110 87 33 10 14 --------- 144 | 70 30 ------ 100 65 20 10 14 ------ 109 | 10 00 ----- 10 22 13 0 0 ------ 35 | UBND Huyện UBND huyện UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện | Thủ công H CTNN Liễn Sơn Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công |

HUYỆN TAM HOÀ

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A 1 2 B 1 2 3 4 | ĐÊ TRUNG ƯƠNG Cải tạo mặt đê K50 - 58/4 tả Thao; Lấp ao tăng Nhi K52 + 400 tả Thao. ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG Đê tả Thao (Hoàng Cương - Chí Tiên tả Thao) Đê tả Thao Mai Tùng K22 hỗ trợ sạt đê 1993, 120 cụm cây Cống Đầm Láng Hậu Bổng tả Thao Cống Đan Thượng tả Thao. | 6.000 4.000 --------- 10.000 8.000 --------- 8.000 | 2 55 ------ 57 | 110 ----- 110 | 500 1.200 ------ 1.700 | 1V5 1V10 --------- | 30.000 --------- 30.000 16.000 600 200 3.500 --------- 20.300 | 120 40 --------- 160 48 35 12 78 --------- 173 | 60 40 ------ 100 30 15 12 68 ------ 125 | 60 ----- 60 18 20 0 10 ------ 48 | UBND Huyện XNTN Việt Trì UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện CTXD T.L I | Cơ gới+T.C Tầu hút Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công |

HUYỆN TAM THANH

| STT | HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | KHỐI LƯỢNG | TỔNG NGÀY CÔNG | KINH PHÍ (triệu đồng) | ĐƠN VỊ THI CÔNG | HÌNH THỨC THI CÔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đắp (m3) | Bê tông (m3) | G.Đ xây (m3) | Sắt thép (kg) | Máy Đ.M (bộ) |  | Tổng kính phí | Nhà nước cấp | Quỹ đê điều công N.vụ |  |  |
| A 1 2 3 5 6 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ĐÊ TRUNG ƯƠNG Kè Xuân Lộc Kè Đoan Hạ Sửa số 0 Lê Tính Trả nợ 93: Đoan Hạ + số 3 Lê Tính Xuân Lộc Số 0 ĐÊ ĐỊA PHƯƠNG Đê hữu Thao (Đoạn Hương Nha) Đê hữu Thao (Đoạn Thanh Uyên) Đê hữu Thao ( Đoạn Cổ Tuyết) Đê hữu Sông Bứa Tứ Mỹ - Hùng Đô Cống ngòi Mái Tề Lễ ( Tả Bứa) Cống ngòi tả Tu Vũ (Tả Đà) Cống ngòi giao Tứ Mỹ hữu Thao Cống ba trăm Quang Húc - Tả Bứa Cống cầu Lở Hùng Đô | 5.000 5.000 10.000 6.000 ---------- 26.000 | 2 2 2 2 ------ 8 | 10 ----- 110 | 600 600 600 700 ------ 2.500 | 1V5 1V5 1V50 1V5 1V10 --------- | 8.000 8.500 17.000 10.000 200 100 200 100 --------- 20.300 | 24 26 50 30 25 14 6 14 14 --------- 203 | 17 18 30 20 15 10 5 14 14 ------ 143 | 356 400 50 28 131 95 7 8 20 10 10 4 1 ------ 60 | UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện UBND Huyện | CTXD T.Lợi I CTXD T.Lợi II CTXD T.Lợi I CTXD T.Lợi II CTXD T.Lợi I CTXD T.Lợi I CTXDT.Lợi I Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công CTXD T.Lợi II |